BÀI LÀM: TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE

NHIỆM VỤ 1 - CHỌN KĨ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

1. Kỹ thuật chọn và lý do:
• Kỹ thuật chọn: Start – Stop – Continue
• Lý do lựa chọn: Sprint 2 tuần vừa qua có thời gian họp Sprint Retrospective ngắn (chỉ 45 phút) và các vấn đề bất cập đã tương đối rõ ràng. Kỹ thuật Start–Stop–Continue giúp nhóm đi thẳng vào các hành động thực tế (Nên bắt đầu làm gì, Dừng làm gì, Duy trì điều gì) để có ngay action items cải tiến mà không bị sa lầy vào việc thảo luận cảm xúc kéo dài.

2. Bảng phân loại và xử lý thẻ ý kiến:

| Thẻ | Nội dung thẻ gốc | Viết lại (nếu đổ lỗi) / Chuyển cho ai | Xếp vào cột nào | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. |  | Continue | Cách làm này hiệu quả, mang lại chất lượng tốt nên cần duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. |  | Stop | Quy trình dồn kiểm thử vào cuối Sprint gây rủi ro trễ tiến độ và không kịp sửa lỗi. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: Việc báo lỗi muộn ở cuối Sprint khiến nhóm phải sửa gấp dưới áp lực lớn. | Stop | Viết lại để loại bỏ việc quy trách nhiệm cá nhân (Hải), tập trung vào hành vi/quy trình báo lỗi trễ. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho: Product Owner (Thảo) để xem xét đưa vào Product Backlog. | Không thuộc Sprint Retro | Đây là phản hồi về tính năng sản phẩm (Product Backlog), thuộc phạm vi của PO/Sprint Review, không phải quy trình làm việc. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. |  | Start | Cần bổ sung ngay tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động vào DoD cho các Sprint tiếp theo. |

NHIỆM VỤ 2 - TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

| Khía cạnh | Insight (Vì sao xảy ra) |
| --- | --- |
| Quy trình (Process) | Do hoạt động kiểm thử chưa được tích hợp liên tục vào từng User Story (Testing không đi song song với Development) mà bị coi là bước cuối cùng trước khi đóng Sprint; đồng thời Definition of Done chưa yêu cầu kiểm thử sớm trên các môi trường/thiết bị thực tế. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy trình kiểm thử cuốn chiếu: Test Cases phải được duyệt cùng lúc với User Story, và tiến hành kiểm thử ngay khi từng PBI hoàn thành Dev (không đợi dồn đến cuối Sprint). | Linh (Developer / Tester) | Buổi Daily Scrum ngày thứ 5 của Sprint tiếp theo | 100% PBI hoàn thành Dev được chuyển sang Testing ngay trong ngày; Bảng Jira/Trello hiển thị luồng công việc di chuyển liên tục. |

NHIỆM VỤ 3 - SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

1. Quy trình 5 bước Retrospective & Hoạt động bị loại:
• Thứ tự 5 bước chuẩn:  H3  →  H2  →  H5  →  H1  →  H6
  - Bước 1 (Set the stage - Mở đầu): H3 (Nhắc mục tiêu, quy tắc an toàn, xem lại hành động cũ)
  - Bước 2 (Gather data - Thu thập dữ liệu): H2 (Mỗi người viết thẻ, dựng lại sự việc chính)
  - Bước 3 (Generate insights - Phân tích nguyên nhân): H5 (Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân cốt lõi)
  - Bước 4 (Decide what to do - Ra quyết định): H1 (Chọn 1 Improvement & thống nhất thời điểm kiểm tra)
  - Bước 5 (Close the retrospective - Bế mạc): H6 (Tóm tắt, cảm ơn, hẹn buổi sau)

• Hoạt động bị loại: H4 ("Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo").
• Lý do loại H4: Trong mô hình Scrum, Scrum Master đóng vai trò là người điều phối (Facilitator), việc tìm giải pháp cải tiến phải do toàn bộ Scrum Team cùng thảo luận và tự quản (Self-managing) thống nhất chứ không phải áp đặt từ cá nhân Scrum Master.

2. Lời mở đầu của Scrum Master (Duy):
"Chào mọi người, chúc mừng cả nhóm đã nỗ lực hoàn thành Sprint 2 vừa qua!

Buổi họp 45 phút hôm nay là không gian an toàn để chúng ta cùng nhìn lại dữ liệu thực tế của Sprint, tìm nguyên nhân cốt lõi nhằm cải tiến quy trình chứ tuyệt đối không quy trách nhiệm hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào.

Rút kinh nghiệm từ buổi họp trước, mục tiêu duy nhất của chúng ta hôm nay là cùng nhau thống nhất được 1 hành động cải tiến cụ thể và khả thi nhất cho Sprint tiếp theo."